Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

PROJEKT UMOWY

UMOWA  NR__/2017

W dniu _________ w Urzędzie Miejskim w Łochowie pomiędzy:

Gminą Łochów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, NIP 824-170-72-77, REGON 711582090,

reprezentowaną przez: Roberta Mirosława Gołaszewskiego – Burmistrza Łochowa,

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a: _________________________
zwanym dalej WYKONAWCĄ,

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych na budynku garażowo – magazynowym oraz łącznika na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna”, numer postępowania ZP.271.2.18.2017,  zgodnie z art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych na budynku garażowo – magazynowym oraz łącznika na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna w ramach zadania w budżecie „Budowa budynku garażowo – magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna”.

- Zakres robót budowlanych obejmuje:

Wykonanie docieplenia nowo wybudowanego budynku garażowo – magazynowego OSP Łochów, ul. Fabryczna styropianem o gr. 15 cm o współczynniku nie gorszym niż 0,038 W/mK, wykonaniu elewacji tynkiem silikonowo – silikatowym, cokołów tynkiem mozaikowym                i przestrzeni dekoracyjnych między otworami okiennymi i wokół bram garażowych zgodnie        z projektem.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiający wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 15.10.2017 r..

§ 3

      - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- współpraca z Wykonawcą w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

- zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie prac określonych w § 1 umowy z należytą starannością na warunkach ustalonych niniejszą umową, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac,

- przestrzeganie w miejscu prowadzonych prac obowiązujących przepisów bhp i ppoż.,

- utrzymanie ładu i porządku w miejscu prowadzonych prac,

- należyte zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych prac,

- bieżące informowanie Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: ________ zł brutto, (słownie: ________________ złotych brutto).

- Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy, ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty ponoszone w celu zrealizowania przedmiotu umowy.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o obustronnie podpisany protokół odbioru.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia według prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek.

- Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Łochów, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, NIP 824-170-72-77,

Odbiorca: Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.

§ 5

- Odbiór prac dokonany zostanie  z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Dokumentem odbioru będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru prac oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego na swój koszt w zakresie i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad jeżeli przyczyna ich powstania leżały po jego stronie.

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 
60 miesięcy od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru.

- Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje całość przedmiotu umowy, w szczególności dotyczy jakości wykonanych prac oraz użytych materiałów.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, jeżeli pojawiły się one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tj. w związku z wadliwym wykonaniem prac, a także w przypadku użycia wadliwego materiału.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wówczas Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 
w § 6 ust. 1 umowy, jeżeli reklamował wady przed upływem tego terminu.

- Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną.

§ 7

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następującym przypadku:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy,

- za nieterminowe wykonanie prac w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za dokonanie przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów § 4 ust. 6 umowy 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Realizacja zapłaty kary umownej naliczonej przez Zamawiającego nastąpi poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku niewystawienia faktury, co uniemożliwi potrącenie kary zgodnie z zapisem 
§ 7 ust. 4 umowy, Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiającego.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 9

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:

- Wykonawca wykonuje umowę nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac na okres dłuższy niż 5 dni,

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku jeśli 
z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10

- Koordynatorem Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest __________________________, tel. __________________,  e-mail: _________________

- Koordynatorem Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest __________________________, tel. __________________, e-mail: __________________

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 14

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Projekt

- Oferta Wykonawcy.

- Ogłoszenie o zamówieniu.

# ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: