Załącznik nr 2

PROJEKT

UMOWA NR   ………. /2017

W dniu …………. r. w Urzędzie Miejskim w Łochowie pomiędzy:

Gminą Łochów, mającą siedzibę w Urzędzie Miejskim w Łochowie,

Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów

reprezentowaną przez Roberta Mirosława Gołaszewskiego - Burmistrza Łochowa,
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a:

…………………………….

…………………………….

…………………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

- Podstawę umowy stanowi art. 43a ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.562 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                  z 13 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.106 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiotem umowy jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w Budziskach- etap II w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego  PROW na lata  2014-2020”.

§ 2

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiającego, jako zleceniodawcy                  i reprezentuje interesy Zamawiającego podczas realizacji robót budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności robót budowlanych z projektem oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Do obowiązków Inspektora należało będzie:

- Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji                        i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
oraz branży elektrycznej . Szczegółowy zakres prowadzenia nadzoru inwestorskiego polega na realizacji obowiązków wynikających z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016  poz. 290. z późn. zm.).

- Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizowanych inwestycji budowlanych z umową, dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno - budowlanymi i sztuką budowlaną.

- Kontrola budżetu i harmonogramu rzeczowo-finansowego operacji.

- Przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności

- Sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,                 a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                                           i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wydawanie zaświadczeń dotyczących: aprobaty, rysunków, prób materiałów i robót, ilości wykonanych robót, płatności itd.,

- Pomiar i odbiór robót,

- Dokonanie przekazania placu budowy wykonawcy w formie protokolarnej w obecności kierownika budowy i przedstawiciela zamawiającego i użytkownika obiektu,

- Organizowanie spotkania wykonawcy zadań z projektantem i przedstawicielem Zamawiającego i użytkownika obiektu w razie potrzeby,

- Minimum dwa  pobyty tygodniowo na budowie inspektora nadzoru w całym okresie trwania inwestycji, a także każdorazowo na żądanie zamawiającego, projektanta                    i wykonawcy robót wynikające z potrzeb budowy,

- Składanie na żądanie Zamawiającego w terminie przez niego ustalonym sprawozdania finansowo-rzeczowego dotyczącego miesiąca poprzedniego, a także harmonogramu finansowo - rzeczowego na dwa kolejne kwartały,

- Organizowanie i prowadzenie przynajmniej raz w miesiącu spotkań uczestników procesu inwestycyjnego związanych z realizacją inwestycji,

- Zapewnienie sprawnej organizacji przy odbiorach częściowych, końcowym, gwarancyjnym i pogwarancyjnym,

- Podjęcia czynności odbioru w nie przekraczalnym terminie:

a)robót zanikających w terminie 3 dni od daty wpisu w dzienniku budowy,

b)odbioru częściowego w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia,

c)odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia,

d)odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego — w terminie 14 dni od ustalonej daty,

15) Archiwizacja dokumentacji i korespondencji związanej z realizacją,

16) Zarządzanie ryzykiem (zwłaszcza budowlanym),

- Korespondencja z wykonawcą,

- Uzyskania w uzgodnieniu z projektantem akceptacji zamawiającego na roboty dodatkowe lub zamienne w przypadku rezygnacji z określonych robót i od umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą robót inwestycyjnych. Na roboty dodatkowe i nieprzewidziane lub zamienne wymagane jest uzyskanie zgody zamawiającego, następnie należy sporządzić protokół konieczności, protokół typowania robót i kosztorysu tych robót,

- Niezwłocznym informowaniu Zamawiającego o jakichkolwiek problemach związanych       z realizacją inwestycji i jednocześnie bieżącym rozwiązywaniem ich.

- Występowanie w charakterze przedstawiciela zamawiającego wobec projektanta                          i wykonawcy robót budowlano montażowych, osób trzecich oraz organów uczestniczących w procesie inwestycyjnym w zakresie uzyskania wszelkich uzgodnień wymaganych przepisami budowlanymi.

- Udział w procesie przygotowania, kompletowania wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów,

- Udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i, o ile zajdzie taka potrzeba, w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanych i przekazanych do użytkowania obiektach oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie trwania gwarancji.

§ 3

Termin wykonania zamówienia określonego w § 2  ust. 2 ustala się na:

31.10.2018 r.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru zgodnie ze złożoną ofertą oraz odpowiednie doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonanie niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia ze szczególną starannością w sposób uwzględniający zasady wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację całości przedmiotu niniejszej umowy wynosi: …………….. zł brutto, (słownie: ………………... złotych brutto), w tym Zadanie 1:……..; Zadanie 2 …………

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę faktury, na podstawie prac zatwierdzonych przez Zamawiającego (proporcjonalnie do wynagrodzenia - faktur wykonawcy).

§ 6

Koordynatorem Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest 
p. Elżbieta Pietrzak tel. (25) 643-78-38, e-mail: inwestycje@gminalochow.pl

§ 7

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następującym przypadku:

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 umowy,

  - za brak stawiennictwa do udziału w naradzie lub spotkaniu organizowanym przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych w wysokości 500 zł brutto za każdą nieobecność,

  - za podjęcie jakiegokolwiek zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego, w wysokości 500 zł za każdą czynność,

  - za naruszenie jakiegokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, w wysokości 500 zł za każde naruszenie,

- Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Kary umowne będą potrącane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku niewystawienia faktury (co uniemożliwi potrącenie kary) Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiającego.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                            w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

  - w razie rażącego naruszenia warunków niniejszej umowy przez Wykonawcę                                   w szczególności:

    - gdy Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego, nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków,

    - gdy Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie,

    - gdy Wykonawca podzleca wykonanie umowy bez zgody Zamawiającego lub wykonuje umowę przez personel nie zaakceptowany przez Zamawiającego.

  - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 9

- Zamawiający przewiduje zmianę umowy, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.

- Zmiana umowy zawartej z Wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeśli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania zamówienia wykonanie części prac objętych dotychczas tym zamówieniem stało się zbędne.

- Zmiana umowy zawartej z Wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeśli do prawidłowego wykonania danego zamówienia jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zamówieniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia                         w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie tych prac jako nowego zamówienia spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub danego zamówienia jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac  nie jest możliwe wykonanie danego zamówienia w całości.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy wynikającą z:                       przedłużających się robót budowlanych, zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.

- Zmiana postanowień zawartej umowy z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 11 ust. 5 umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w § 11 ust. 3 umowy, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę występującą o zmianę.

- Zmianie podlegają także wszystkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, a także inne nieistotne zmiany, które nie stanowią zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy, w tym między innymi:

- Zmiana osoby deklarowanej przez Wykonawcę w ofercie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 4 umowy.   W przypadku braku możliwości wykonywania przez wskazaną osobę powierzonych czynności, wówczas   Wykonawca   może   powierzyć   te   czynności   innej   osobie   o   kwalifikacjach    i uprawnieniach spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w SIWZ dla przeprowadzonego postępowania. Wykonawca winien zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego, o zamiarze  zmiany osoby. Zmiana ta następuje po akceptacji Zamawiającego.

- Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej.

- Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej.

- Zmiana  formy  zabezpieczenia  należytego   wykonania  umowy  na  jedną  lub   kilka   form,  o których mowa w przepisach ustawy Pzp. Zmiana następuje po akceptacji Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 11

Właściwym do rozpatrzenia sporu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 13

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:

1. Oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: