Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik do umowy w Części 6

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI 6

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej oraz  uzyskanie  decyzji  
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w ul. Modrzewiowej. Łączna długość  ok. 700 m.

- charakterystyczne parametry określające zadanie inwestycyjne

- Projektowane ulice  są ulicami o podłożu gruntowym.

- Inwestycję nalży zaprojektować na działkach nr:  ul. Jodłowa 2044/12,                       ul. Modrzewiowa 2011, 2030/2, 2028/1, 2029/1.

- Działki są własnością Gminy Łochów.

- Gmina Łochów dla ww. działek nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Inwestycję nalży zaprojektować zgodnie z załącznikiem graficznym.

- Zamawiający przewiduje zastosowanie „spec ustawy drogowej” ZRiD.

- Do podziału przewidziane jest ok. 5 działek.

- Wymagany zakres

Należy zaprojektować drogę jako ciąg pieszo – jezdny z kostki betonowej wraz                        z kanalizacją deszczową do granicy z drogą krajową nr 62.

- Zakres Rzeczowy i Forma Realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przekazania Prac projektowych.

4.1 Zakres rzeczowy i forma wykonania  prac projektowych

W ramach przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących prac:

- Należy przygotować dokumentację projektową na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) oraz na pozwolenie na budowę.

- Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia i uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) oraz ostatecznego pozwolenia na budowę.

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać kompletność wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji ZRiD oraz pozwolenia na budowę.

- Wykonawca winien uzyskać wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje niezbędne do wykonania opracowania a wymagane przepisami szczególnymi lub przez właściwe organy.

- Wykonawca winien uzyskać mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów oraz inne wymagane do prawidłowego wykonania dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji przebiegu drogi, która będzie uwzględniała najkorzystniejsze rozwiązania projektowe wraz z wskazaniem możliwych kolizji i problemów. Wykonawca na etapie opracowywania koncepcji przedstawi w formie pisemnej, schemat kolejności uzyskiwanych decyzji i pozwoleń wraz  z wskazaniem przedziału czasowego. Koncepcję należy przygotować w formie graficznej i opisowej  w 1 egzemplarzu.

- Dokumentacja projektowa  powinna być wykonana w oparciu o zalecenia i wytyczne Zamawiającego, z uwzględnieniem uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej.

- Wykonawca winien wykonać pomiary, badania i obliczenia techniczne niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej.

- Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej obejmującej  wszystkie branże  potrzebne do prawidłowego funkcjonowania obiektów objętych inwestycją.

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana i przekazana Zamawiającemu        w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca winien wykonać na własny koszt ewentualne dokumentacje projektowe i opracowania nie przewidziane w opisie a związane wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgód właścicieli działek przez które przechodzi inwestycja niezbędnych do oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane - jeżeli będą wymagane.

- W zakres zamówienia wchodzą ponadto: przygotowanie odpowiedzi i modyfikacji dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (jako dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia publicznego) na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie wykonanej dokumentacji.

- Sporządzanie na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii w zakresie rozwiązań równoważnych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej                          i specyfikacjach technicznych wykonania robót rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych.

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami         i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosków                o dokonanie odbioru dokumentacji projektowej.

- Opracowanie powinno zawierać:

- Projekt budowlano - wykonawczy – 5 egzemplarzy;

- Uzgodnienia i opinie;

- Dokumentację geodezyjno – kartograficzną w zakresie opracowania map zawierających projekty podziału nieruchomości niezbędnej do prawidłowego wydzielenia działek - 5 egzemplarzy;

- Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 2 egzemplarze – jeżeli będzie wymagany;

- przedmiar robót – 2 egzemplarze;

- kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze;

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze;

- wersję elektroniczną całego opracowania – 1 płyta.

- inne dokumentacje wymagane przepisami.

4.2  Sposób przekazania prac projektowych

- Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego.

- Dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy, Wykonawca zaopatrzy w:

a)  wykaz opracowań

b) pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami techniczno-budowlanymi                     i przepisami budowlanymi, wydana  Zamawiającemu  w stanie kompletnym        z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

c) pisemne oświadczenie, że dokumentacja została sprawdzona pod kątem użycia  nazw własnych, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia         i nie zawiera nazwy własne; użycie nazw własnych w dokumentacji jest dopuszczalne tylko w sytuacji  braku możliwości uproszczenia opisu i usunięcia danej nazwy własnej oraz w celu określenia właściwej drogi rozwiązania technicznego danego elementu – wtedy  wymagane jest podanie przez Wykonawcę parametrów równoważności.

d) wykaz opracowań oraz pisemne  oświadczenia, o których mowa wyżej,  stanowią  integralną część przedmiotu umowy.

- Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego.