Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

| MIAS | 2021 |
| --- | --- |

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR __/U/2021

W CZĘŚCI 1

W dniu _______  r. w Urzędzie Miejskim w Łochowie pomiędzy:

Gminą Łochów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów,
NIP 824-170-72-77, REGON 711582090,

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

reprezentowaną przez: Roberta Mirosława Gołaszewskiego – Burmistrza Łochowa,

przy kontrasygnacie Marii Komudy - Skarbnika Gminy Łochów

a: _________________________

zwanym/zwaną dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym/reprezentowaną przez:

wspólnie zwanymi dalej STRONAMI

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego 
pn. „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Łazy” oraz „Ogrodzenie świetlicy wiejskiej                                     w Barchowie” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”, (postępowanie nr WGKI.4.2021.EP ).Umowa zawarta poniżej kwoty określonej w art.. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) , zwana dalej umową:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Łazy”                w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”                 (część 1).

- Zakres zamówienia obejmuje: zakup, dostawę i montaż na działce nr 529/2 w miejscowości Łazy następujących urządzeń:

- 2 szt. bujaków,

- 1 szt. huśtawki,

- 4 szt. ławek,

- 4 szt. koszy na śmieci

- Szczegółowy zakres zamówienia zawiera ogłoszenie o zamówieniu będące załącznikiem do ogłoszenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną.

- W trakcie realizacji prac należy stosować materiały i wyroby fabrycznie nowe, odpowiadające wymaganiom Zamawiającego, posiadające atesty i certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm, posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 dostarczy na własny koszt 
i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany           i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiający wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.

§ 2

      - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkim uwarunkowaniami formalno-prawnymi związanymi z realizacją niniejszej umowy.

      - Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy uwzględnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wynagrodzenia umownego, nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego niniejszej umowy bez konieczności uzupełnień 
i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.

      - Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

Umowa obowiązuje w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 10.09.2021 r.

§ 4

      - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udostępnienie Wykonawcy dokumentów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego,

- współpraca z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy,

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

- zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zrealizowanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy z należytą starannością, na warunkach ustalonych niniejszą umową, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac,

- dostarczenia całego wyposażenia fabrycznie nowego, kompletnego, wolnego od wad fizycznych i prawnych wraz z wymaganymi instrukcjami obsługi i montażu w języku polskim oraz atestami i certyfikatami,

- powiadomienia Zamawiającego na dres e-mail wskazany w § 10 ust. 1 umowy o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych,

- dostarczenie przedmiotu umowy w dzień roboczy Zamawiającego, w godzinach 8:00 – 15:00, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejscowości Łazy w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dniu dostawy,

- dostarczenie wraz z przedmiotem umowy Zamawiającemu wszystkie dokumenty przedmiotu umowy, w tym dokument gwarancyjny,

- rozładunku i dokonaniu montażu wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,

- przedstawienie na każde wezwanie Zamawiającego stosownych atestów i certyfikatów na zastosowane materiały i urządzenia,

- bieżące informowanie Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie,

- ponoszenie odpowiedzialności za jakość, zgodność z normami i warunkami technicznymi oraz jakościowymi dostarczonych elementów,

- ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

- Odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy.

- Dokumentem odbioru będzie obustronnie podpisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru prac oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego na swój koszt w zakresie i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad jeżeli przyczyna ich powstania leżała po jego stronie.

§ 6

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ________ zł brutto, (słownie: ________________ złotych brutto), zgodnie z ofertą złożoną do zamówienia.

- Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 umowy, ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty ponoszone w celu zrealizowania przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty:

- dostarczenie przedmiotu umowy,

- rozładunku dostarczonych elementów,

- dokonaniu montażu wyposażenia..

- Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury złożonej przez Wykonawcę po wykonaniu dostawy                  w oparciu o obustronnie podpisany bez uwag protokół odbioru.

- Faktura będzie płatna przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy,  zgodny z wykazem prowadzonym przez Ministerstwo Finansów uregulowany w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, w terminie 30 dni od daty:

- doręczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury, albo

- przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (adres PEF Zamawiającego: NIP 8241707277).

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej 
w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy wskazany rachunek bankowy nie znajduje się w Wykazie podatników VAT opublikowanym przez Ministerstwo Finansów, Zamawiający zawiadomi właściwy organ podatkowy.

- Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Dane do wystawienia faktur:

Nabywca: Gmina Łochów, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, NIP 824-170-72-77,

Odbiorca: Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.

§ 7

            - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

            - Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres
12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

            - W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem materiałów, a warunki gwarancji producenta przewidują dłuższy okres gwarancji niż wskazany w § 7 ust. 2 umowy,  wówczas gwarancja Wykonawcy udzielona jest na okres wskazany w gwarancji producenta sprzętu. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta sprzętu potwierdzą załączone przez Wykonawcę dokumenty.

            - Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi, gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy.

            - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

            - Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.

            - Zamawiający o istnieniu wady zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 8

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następującym przypadku:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy,

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 umowy,

- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w okresie gwarancji wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za niewykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 200,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek.

- Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Kary umowne będą potrącane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
W przypadku niewystawienia faktury (co uniemożliwi potrącenie kar), Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiającego.

§ 9

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:

- Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie 
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy,

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku jeśli 
z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z umownego prawa odstąpienia w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

- Odstąpienie od umowy będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn odstąpienia 
i wskazaniem terminu odstąpienia od umowy.

§ 10

- Koordynatorem Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest __________________________ tel. _______________, e-mail: _______________________

- Koordynatorem Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest __________________________ tel. __________________, e-mail: _______________________

§ 11

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2176), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

- Wykonawca  wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w § 11 ust. 1 umowy, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również 
w zakresie firmy.

§ 12

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

      - Właściwym do rozpatrzenia sporu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 13

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Oferta Wykonawcy.

- Ogłoszenie o zamówieniu

- ZAMAWIAJĄCY:						     WYKONAWCA: